	                                     报告编码：
                         

2019年度黄石港区财政专项长江沿岸保护资金项目

绩效评价报告（专业版）
黄石阳光绩评字[2020]第015号
报告名称：2019年度黄石港区财政专项长江沿岸保护资金项目绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石港区发展和改革局、城市管理局、建设管理局、水利和湖泊局

预算年度：2019年度
评价类型：项目☑　　政策□　　部门整体□

评价单位：黄石阳光联合会计师事务所
主评人1：  苏志强  
主评人2：  梅加胜  
专　　家：               
正式提交日期：  2020.10.30  


1 评价结论
1.1评价分数和等级
项目绩效综合评分84.00分，评价等级为“良”。 

	评价指标
	权重
	评级分值
	项目得分

	项目投入
	16%
	16
	14.00

	项目过程
	24%
	24
	21.00

	项目产出
	34%
	34
	27.00

	项目效果
	26%
	26
	22.00

	综合绩效
	100%
	100
	84.00


1.2绩效目标完成情况分析
评价结果表明，本项目符合政府长江沿岸保护政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。存在的问题主要是项目产出绩效目标值设置不够完整、准确、未细化和量化；资金预算实际执行率较低，个别产出数量和质量指标未能达标。总体而言，项目绩效表现良好。

1.3主要经验

根据《关于印发湖北省长江两岸造林绿化技术指南的通知》（鄂岸林办[2019]2号）和《黄石市自然资源和规划局关于开展2019年度造林绿化县级自查工作的通知》等文件要求，项目实施单位开展相关工程建设。针对长江沿岸造林复绿工程难度大，工期短，苗木不易成活等特点，一是采用承包方式开展造林绿化工作，实行包栽包活，按造林绿化合格面积兑现承包费；二是强化检查验收程序，施工时未能成活的苗木必须补种。
项目实施单位对项目资金设有专账核算，项目财务和会计管理工作比较规范，基本符合现行财务会计制度和管理要求。

项目资料分类整理，及时归档保管。各项目实施单位对项目请示申报、实施和验收、与长江沿岸保护工作开展相关的资料进行分类整理，并及时归档保管，方便查阅资料。

1.4存在的问题

部分绩效指标不够明确、完整和不够细化、量化。该招商专项资金是通过请示拨付形式申请的，而未采用“项目支出绩效目标申报表”形式申请，这就造成有的请示仅对资金用途和金额的表述，没有对项目产出和效果指标进行细化和量化；有的虽对产出和效果指标有所表述，但相对来说指标较笼统，不够明确、清晰和完整。

由于受到2020年7-8月长江汛期水灾的影响，长江两岸受淹面积较大，致死许多苗木被淹死。本次绩效评价通过现场查看和对项目实施单位工程管理负责人了解，长江两岸苗木成活率约60%-70%左右，被淹死的苗木损失较大，后期需补种。
2019年专项长江沿岸保护资金项目预算执行率较低。2019年专项资金总预算299.88万元，实际使用201.66万元，预算执行率为67.25%。
会计明细账核算未按财政下达的指标号对专项资金支出明细进行必要的辅助核算，无法与“预算执行查询报表”中的“已支付金额”进行清晰的核对。
1.5建议和改进措施

进一步完善项目绩效指标体系建设，做到设置完整的指标体系，尽量做到指标可细化和可量化，特别是效益指标，便于后期定量测算和评价。

长江两岸被淹死的苗木补种时，项目实施单位应充分考虑自然灾害等不可抗力因素对苗木的影响，是否能在项目设计、施工和维护时，制定切实可行的预案，减少苗木因不可抗力因素致死的损失。

项目预算编制应充分论证，进一步提高预算编制、执行的前瞻性，切实提高专项财政资金精细化管理水平和实际使用效率。  

会计明细账核算应按财政下达的指标号对相关招商支出明细进行必要的辅助核算，与“预算执行查询报表”中的“已支付金额”能清晰地核对。

2 佐证材料
2.1项目基本情况

2.1.1项目立项背景和依据

为复绿、美化，打造长江“最美岸线”，让市民享受生态所带来的恩惠，按照黄石市委、市政府关于开展长江岸线复绿及长江两岸造林绿化专项工作的安排，黄石港区发展和改革局、城市管理局、建设管理局、水利和湖泊局通过请示拨付形式申请专项长江沿岸保护资金299.88万元，确保了2019年黄石港区推进长江沿岸保护和项目建设工作。
该项目预算属于延续性项目，资金来源为公共预算财政拨款。
2.1.2项目资金来源及使用情况

项目资金来源。2019年度该项目预算为299.88万元，该项目资金到位299.88万元，其中：黄石港区发展和改革局11.85万元、建设管理局80.36万元、城市管理局92.27万元、水利和湖泊局115.40万元。

项目资金使用情况。2019年12月31日该项目预算资金使用201.66万元，其中：黄石港区发展和改革局11.85万元、建设管理局18.49万元、城市管理局92.27万元、水利和湖泊局88.05万元。截止2019年12月31日，项目资金结余89.22万元，预算执行率为67.25%（即201.66/299.88)。
项目资金来源与使用具体情况。（如下表）（单位：元）
	单位
	项目
	拨付日期
	预算金额
	2019年支出
	资金结余
	备注

	发展和改革局
	黄石港区长江大保护项目编制前期经费
	2019.12.17
	118,500.00 
	118,500.00 
	0.00 
	

	建设管理局
	长江岸线复绿工作经费
	2019.3.7
	803,600.00 
	184,898.00 
	618,702.00 
	

	城市管理局
	长江沿线驾校地坪拆除工程款
	2019.10.29
	922,732.59 
	922,732.59 
	0.00 
	

	水利和湖泊局
	安排长江沿岸造林质量提升等工程建设资金
	2019.7.24
	217,436.39 
	217,436.39 
	0.00 
	委托城市管理局实施

	水利和湖泊局
	安排长江沿岸造林质量提升等工程建设资金
	2019.6.24
	936,500.00 
	663,000.00 
	273,500.00 
	

	合计
	
	
	2,998,768.98 
	2,106,566.98 
	892,202.00 
	


2.1.3项目实施情况

根据长江岸线复绿及长江两岸造林绿化工作要求，截止2019年12月31日，项目实施情况如下：

黄石港区发展和改革局2019年10月以竞争性磋商方式与湖北省工程咨询股份有限公司签订黄石港区长江大保护项目实施方案编制服务合同，实施方案初稿已完成。

城市管理局实施的长江沿线驾校地坪拆除工程于2018年12月14日竣工，2019年8月22日湖北恒亚工程项目管理有限公司出具了《长江沿线驾校地坪拆除工程竣工结算审核报告》。

建设管理局已对黄石港区长江岸线土地补种了苗木和播种了草籽，完成了585亩复绿面积。

水利和湖泊局已完成对长江沿岸提质抚育工程、造船厂芦苇地改造提质工程、原大兴驾校造林绿化工程、新闸社区码头造林复绿工程等283亩造林绿化面积；委托城市管理局实施的黄石二桥长江沿线变绿场地平整工程已完成并经审计。
2.2绩效评价工作开展情况

2.2.1评价目的

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的专项资金内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2019年黄石港区长江沿岸保护专项资金的实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。
2.2.2评价对象及范围

本次绩效评价的对象为：黄石港区发展和改革局11.85万元、建设管理局80.36万元、城市管理局92.27万元、水利和湖泊局115.40万元，合计299.88万元的长江沿岸保护专项资金项目。

评价范围为2019年度项目预算资金299.88万元的使用、管理、运营情况。

本次专项资金绩效评价基准日2019年12月31日。 

2.2.3评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。

（2）公正公开原则。绩效评价遵循客观、公正原则，采用现场核查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。评价时既要避免评价人员个人情感等主观因素的影响，也要克服外界因素的各种制约，做到以事实为依据，得出准确的判断，以真实的评价项目绩效水平。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

2.2.4评价依据

（1）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；

（2）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）；

（3）《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂财绩规〔2014〕3号）；

（4）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013] 53号）；

（5）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

（6）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011] 285号）；

（7）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011] 416号）；

（8）《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[2013]470号）；

（9）《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[2013]23号）；

（10）《关于印发湖北省长江两岸造林绿化技术指南的通知》（鄂岸林办[2019]2号）；
（11）《黄石市自然资源和规划局关于开展2019年度造林绿化县级自查工作的通知》；
（12）资金申请报告；

（13）评价工作人员取得的其他资料，如：业务管理和财务管理制度、年度工作计划和总结、业务和财务资料等。

2.2.5评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。其中：

1.目标比较法。目标比较法是指通过对项目实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.公众评价法。通过设计调查问卷，分发利益相关人群，最后汇总分析各方反馈情况进行评价。

3.实地调研法。由评价人员现场调研，深入了解项目建设的最新动态和运维情况，搜集第一手资料，核实项目建设实施、产生和效益情况。

4.定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

2.2.6评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

2.2.6.1评价指标的设计原则

    一是可操作性原则。评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

    二是定量和定性相结合原则。鉴于部分指标的特殊性和复杂性，应充分考虑指标量化的难易程度，以定量指标为主，定性指标为辅。

    三是发展性原则。评价指标必须充分考虑项目产出的动态性和时效性等因素。

2.2.6.2评价指标和指标标准值的确定

    第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为投入、过程、产出和效果四个纬度，其中，投入和过程管理指标采用《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）中确定的共性指标体系框架，产出和效果指标在充分考虑项目实施单位年初计划和资金请示报告中工作目标的基础上，量身定做，设计、增加了部分具有现实意义、可行性较高的评价指标，最终形成由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请相关方面专家通盘考虑指标体系的合理性，对其进行反复分析、权衡和补充，确定该指标体系是否能够达到绩效评价效果，最后选择、确定了11个二级指标、22个三级指标。

第三步，确定指标值。指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。鉴于本项目特点及实际情况，主要采用计划标准和部门标准确定评价指标标准值。

2.2.6.3评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：投入类16分、过程类24分、产出类34分、效果类26分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）和《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号） ，将评分结果类型分为：评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60），0-59为“差”。

2.2.6.4证据收集方式

（1）案卷研析

收集项目单位提供的资料，同时通过互联网、报刊等广泛搜索有关项目信息，进行整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，为绩效评价提供相关分析的理论和现实基础。

（2）沟通交流

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对性地提出部分问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，尽可能消除评价双方信息不对称的问题。

（3）实地调研

实地调研项目实施形象进度和现场管理水平，了解项目最新动态和相关进展情况，以及产生的效益情况，核实其与资金支出情况的匹配性，直接掌握项目运行与管理情况的一手数据，确保绩效评价工作与项目管理的有效衔接。

（4）满意度调查

根据证据内容设计调查问卷，根据项目利益相关人群设定调查对象，采取分层抽样的办法进行满意度调查。

（5）综合分析

将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统及公开信息中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的评价证据。

2.2.6.5绩效评价指标体系框架

	2019年黄石港区长江沿岸保护专项资金项目绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值 
	指标说明
	证据来源
	证据收集方法

	
	
	
	
	
	
	

	投   入 (16分)
	项目立项(13分)
	项目立项规范性（4分）
	1
	1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分
	立项资料或项目申请资料
	案卷研究

	
	
	
	1
	2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分
	
	

	
	
	
	1
	3、事前是否已经过集体决策等；1分
	
	

	
	
	
	1
	4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分
	
	

	
	
	绩效目标合理性（4分）
	1
	1、绩效目标设立是否有政策依据；1分
	项目申请资料及相关法规政策依据
	

	
	
	
	1
	2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分
	
	

	
	
	
	1
	3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分
	
	

	
	
	
	1
	4、项目实施是否能服务单位发展。1分
	
	

	
	
	绩效指标明确性（5分）
	2
	1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分
	项目申请资料
	

	
	
	
	2
	2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分
	
	

	
	
	
	1
	3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分
	
	

	
	资金落实(3分)
	资金到位率（1分）
	1
	计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分
	资金支付凭证及项目预算资料
	查阅、分析、访谈

	
	
	资金到位及时率 (2分)
	1
	1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分
	
	

	
	
	
	1
	2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分
	
	

	过   程  (24分)
	业务管理(13分)
	业务管理制度健全性（3分）
	2
	1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分
	制度措施
	查阅、访谈

	
	
	
	1
	2、绩效考评制度是否建立健全；1分
	
	

	
	
	业务管理执行有效性（6分）
	1
	1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分
	相关业务管理档案、问卷调查、工作总结
	审阅分析、现场调研、座谈

	
	
	
	1
	2、项目发生或变更时，手续、程序是否完备；1分。
	
	

	
	
	
	2
	3、项目业务管理资料是否齐全；2分
	
	

	
	
	
	1
	4、项目业务管理资料是否准确；1分
	
	

	
	
	
	1
	5、项目业务管理资料是否及时归档；1分
	
	

	
	
	业务质量可控性（4分）
	2
	1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分
	质量控制资料
	审阅分析、现场调研、座谈

	
	
	
	1
	2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分
	
	

	
	
	
	1
	3、是否定期组织检查和考评验收；1分
	
	

	
	财务管理(11分)
	财务制度健全性（2分）
	1
	1、是否制定合理的资金分配措施；1分
	财务制度、财务资料
	查阅分析

	
	
	
	1
	2、是否健全该项目相关财务制度；1分
	
	

	
	
	资金使用合规性（5分）
	1
	1、是否专款专用及明细核算；1分
	财务资料、合同
	审阅分析

	
	
	
	1
	2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分
	
	

	
	
	
	1
	3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分
	
	

	
	
	
	1
	4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分
	
	

	
	
	
	1
	5、票据是否合法合规；1分
	
	

	
	
	财务监控有效性（4分）
	2
	1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分
	项目档案、财务资料
	查阅分析、访谈

	
	
	
	2
	2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分
	
	

	产  出 (34分)
	数量指标(16分)
	长江两岸造林绿化面积（水利和湖泊局）
	4
	283亩
	项目总结报告及相关资料
	查阅、分析、访谈

	
	
	长江岸线复绿面积（建设管理局）
	4
	585亩
	
	

	
	
	长江沿线驾校地坪拆除工程（城管局）
	4
	完成
	
	

	
	
	《黄石市港区长江大保护项目实施方案》（发改局）
	4
	1份
	
	

	
	质量指标(8分)
	长江两岸造林复绿苗木成活率
	8
	100%
	项目总结报告及相关资料、现场查看
	

	
	成本指标(6分)
	预算执行率
	4
	预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分。
	预算文件及会计记录相关文件
	查阅、计算

	
	
	成本在预算金额内开支
	2
	≦1,697.84万元
	
	

	
	时效指标(4分)
	长江两岸造林绿化工程按期完工
	4
	在合同规定期限内完工
	项目总结报告及相关资料
	查阅、分析、访谈

	效  益 （26分）
	社会效益（10分）
	长江沿岸保护项目优化了城市景观、提高了居民生活质量
	10
	基本实现
	项目总结报告及相关资料
	查阅、分析、访谈

	
	生态效益（10分）
	长江沿岸保护项目改善了区域内大气质量、土壤和水环境，降低了噪音污染等
	10
	基本实现
	项目总结报告及相关资料
	查阅、分析、访谈

	
	服务对象满意度（6分）
	服务对象满意度
	6
	≥ 95%
	调查问卷
	调查问卷统计分析

	
	合计
	
	100
	
	
	


2.2.7绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作分以下几个阶段进行。

2.2.7.1前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目主要内容的基础上，根据绩效评价专业规范的要求，拟订了绩效评价工作计划，组建项目评价工作组。

项目组收集、审阅了项目立项文件、相关政策、预决算文本、项目实施、管理、工作总结等基本资料，与项目相关负责人员进行必要的前期沟通和了解、调查，并通过社会调查和信息媒体收集相关资料，形成初步的分析和判断，并拟定评价的方向和重点。

项目组参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，结合掌握的项目基本情况，在专家指导和配合下，围绕投入、过程、产出、效果四个维度设计出项目关键评价问题，确定了绩效评价指标以及证据收集办法，形成绩效评价指标体系框架。

项目组负责人对绩效评价工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目成员按相同标准、步骤规范化地展开绩效评价工作。

2.2.7.2现场实施阶段

项目组正式进驻项目单位，查阅项目管理相关档案，关注其在资金申报、复核与审批、监督等方面制度建设、采取的措施及实施的有效性；查看监控系统及信息平台运行情况。进一步补充、完善有关项目投入、管理、产出及效果等资料，并对所有资料进行分类整理、案卷研究、核实和验证。

查阅财务资料，对项目单位的总账、明细账、辅助账、凭证等进行核查，核实项目的资金来源及去向，评估项目财务管理的有效性和会计核算的合规性。

与项目管理和实施人员、财务人员进行访谈，听取项目财政资金分配及支出情况、项目管理状况、目标完成自评情况、监控系统和平台运行情况，实施效果的介绍，并对项目绩效表现和存在的问题进行了深入探讨，听取各方建议，完成访谈调研记录。

与项目单位联合确定调查问卷问题清单与访问对象，采取随机抽样方式，对项目利益相关方进行满意度调查。

审核、分析获取的各类评价资料和信息，完成项目评价基础信息表和各类表格的填制。

针对关键评价问题，对各评价指标的内在因果、隶属等逻辑关系重新进行整理分类、筛选和优化，消除指标间的重复、交叉、矛盾等现象，锁定项目绩效评价指标体系框架。

在现场工作结束前，项目组与项目实施单位就项目组织实施情况及年度绩效目标完成情况、项目拟采用的绩效评价指标体系、评价指标基准值与项目实际情况的衔接和运用等问题坦诚交换意见，达成基本共识。

2.2.7.3评价分析阶段

项目组结合现场核查所看到的实际情况以及面访、座谈、问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务管理制度等资料进行比对和交叉验证，确定了用于继续分析和评价的证据。  

在绩效评价指标体系框架内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。

采用变化分析，通过比较绩效指标的实际完成情况与绩效目标申报数据、评价指标基准值的相符程度，按照评分标准对每一项指标评议打分，得出评分结果和评价结论。

汇总评价中发现的问题，提出相应处理建议或意见。

2.2.7.4评价报告阶段

对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，完成绩效评价三级复核。

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，在规定的时间内向委托方提交正式的绩效评价报告。

2.3绩效分析

2.3.1投入

项目投入评价主要是评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，资金落实的到位率、及时率等。

    立项规范。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；项目立项前已经过相关专业人员论证、风险评估、集体决策程序。项目落实组织领导和建立工作协调机制，但未制定具体的实施方案。

    绩效目标合理。项目绩效目标是根据项目实施单位的总体目标确定；与各子项目的实施单位职责密切相关；绩效目标符合黄石市实际情况和正常业绩水平。

部分绩效指标不够明确、完整和不够细化、量化。该长江沿岸保护专项项目申请资金是通过请示拨付形式申请的，而未采用“项目支出绩效目标申报表”形式申请，这就造成有的请示仅对资金用途和金额的表述，没有对项目产出和效果指标进行细化和量化；有的虽对产出和效果指标有所表述，但相对来说指标较笼统，不够明确、清晰和完整。
资金到位率。项目预算资金299.88万元，该项目资金到位299.88万元，资金到位率100%。
资金到位及时率。项目资金在规定时间内及时到位，但未制定专项资金年内支付明细计划，包括支付时间和金额。
2.3.2过程

项目过程评价主要是评价项目业务管理方面的制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性，财务管理方面的制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

业务管理制度健全。根据《关于印发湖北省长江两岸造林绿化技术指南的通知》（鄂岸林办[2019]2号）和《黄石市自然资源和规划局关于开展2019年度造林绿化县级自查工作的通知》等文件要求，项目实施单位开展相关工程建设。
业务管理制度执行基本有效。项目实施单位根据年初计划开展工作。在项目业务发生时，各单位或部门按相关制度规定的实施程序执行，如：可研报告编制、招投标或询价协商、中标通知与合同、组织专门人员评审或验收等；相关人员及时收集业务资料，按照制度规定的业务流程，提交审核、审批，经相关科室负责人审核、单位分管负责人审批好后，及时将资料提交单位办公会研究，会议通过后形成会议纪要，最后填写支出报销单完成对业务的资金支付；项目实施完成后，及时对相关申报资料和复核审批资料收齐，并整理成册，能够做到及时归档。

项目质量可控。在项目实施过程中，业务相关部门严格按照相关文件对业务发生的资料和金额进行审核和审批，对项目中形成的专项报告和建设项目完成，进行了考评验收和检查，聘请第三方中介机构对项目实施情况进行审计出具了终验报告；但内部人员对项目进行日常监督控制的有关资料，如对施工方日常施工的检查监督资料等，项目实施单位未能提供。
财务管理制度健全。各项目实施单位对项目资金设有专账核算，未对项目制定专项资金管理办法，而是结合省、市现行各项财务管理制度和项目实施单位财务报销管理办法等规定，规范本项目财务管理活动。
资金使用基本合规。项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续，重大开支经过集体决策；不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有待改善。项目会计核算信息基本规范、完整，并已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。但会计明细账核算未按财政下达的指标号对相关招商支出明细进行必要的辅助核算，无法与“预算执行查询报表”中的“已支付金额”进行清晰的核对。

2.3.3产出

产出数量

长江两岸造林绿化面积（水利和湖泊局）283亩。2019年水利和湖泊局实际完成造林绿化面积283亩，计划完成率100%。
长江岸线复绿面积（建设管理局）585亩。2019年建设管理局长江岸线复绿面积585亩，计划完成率100%。
长江沿线驾校地坪拆除工程（城市管理局）完成。2019年8月20日城市管理局、湖北环宇景观古建有限公司和湖北恒业工程项目管理有限公司对该工程造价进行三方确认。
《黄石市港区长江大保护项目实施方案》（发改局）1份。2019年11月湖北省工程咨询股份有限公司向黄石港发改局提供了《黄石市黄石港区长江大保护项目实施方案》。

产出质量

长江两岸造林复绿苗木成活率100%。根据项目实施单位提供的自查报告或委托第三方提供的调查报告，苗木成活率为100%。由于受到2020年7-8月长江汛期水灾的影响，长江两岸受淹面积较大，致死许多苗木被淹死。本次绩效评价现场，通过现场查看和对项目实施单位工程管理负责人了解，苗木成活率约60%-70%左右，被淹死苗木需补种。
产出成本

预算执行率≥90%。 2019年长江沿岸保护专项资金总预算299.88万元，实际预算资金使用201.66万元，预算执行率仅为67.25%。

成本在预算金额内开支。长江沿岸保护资金使用201.66万元，未超过年度预算金额。
产出时效

长江两岸造林绿化工程在合同规定期限内完工。2019年12月31日，长江两岸造林绿化、长江岸线复绿和长江沿线驾校地坪拆除工程均在合同规定期限内完工。
2.3.4效果

社会效益

    长江沿岸保护项目优化了城市景观，提高了居民生活质量。长江沿岸造林复绿工程是黄石港区城市景观效果的重要组成部分，丰富了城市的面貌，让城市在树木花草的衬托下显得生机盎然；公共绿地是居民日常游憩活动、锻炼身体、消除疲劳、恢复精力的理想场所。江滩造林复绿，让长江岸线处处绿树青草，让市民拥有更清新、健康、舒适的人居环境，满足了人民生活水平不断提高的需要。
生态效益

长江沿岸保护项目改善了区域内大气质量、土壤和水环境，降低了噪音污染等。通过长江两岸造林绿化、长江岸线复绿和长江沿线驾校地坪拆除工程的实施，黄石港区长江岸线曾经被非法码头及建筑房侵占，致防洪林木被毁和沿江坡体祼露现象得到了整治。长江沿岸保护项目改善了区域内大气质量、土壤结构和水环境，降低了噪音污染等，为黄石的高质量发展做出了生态贡献。

上述社会效益和生态效益指标未能设置某些定量指标，如：空气污染指数、水质达标率和城市幸福指数等，无法对效益进行量化、监控、统计和定量评价。
服务对象满意度≥ 95%。本次评价采取随机抽样的原则和方法，对长江沿岸保护专项资金政策宣传力度、使用和发放情况以及执行效果等方面是否合规、有效进行了满意度问度调查。本次共发放30份调查问卷，收回有效问卷30份。通过对调查问卷结果的汇总统计、分析显示，服务对象对本项目的满意度较高，均超过了95%。

2.3.5项目评分情况汇总

项目投入设定分值16分，实得14分。

部分绩效指标不够明确、完整和不够细化、量化，扣1分；项目资金未制定专项资金年内支付明细计划，包括支付时间和金额，扣1分。

项目过程设定分值24分，实得21分。

内部人员对项目进行日常监督控制的有关资料，如对施工方日常施工的检查监督资料等，项目实施单位未能提供，扣2分；会计明细账核算未按财政下达的指标号对相关招商支出明细进行必要的辅助核算，无法与“预算执行查询报表”中的“已支付金额”进行清晰的核对，扣1分。

项目产出设定分值34分，实得27分。

由于受到2020年7-8月长江汛期水灾的影响，长江两岸受淹面积较大，致死许多苗木被淹死。本次绩效评价现场，通过现场查看和对项目实施单位工程管理负责人了解，苗木成活率只有60%左右，扣4分；预算执行率为67.25%（即155.46/180），扣3分； 
项目效益设定分值26分，实得22分。

社会效益和生态效益指标未能设置某些定量指标，如：空气污染指数、水质达标率和城市幸福指数等，无法对效益进行量化、监控、统计和定量评价，各扣2分，合计扣4分。

以上评分情况详见附件1。
2.4报告附件

附件1. 2019年黄石港区财政专项长江沿岸保护资金项目绩效评价评分表                     

 黄石阳光联合会计师事务所

                                 二0二0年十月

附件1.

	2019年黄石港区财政专项长江沿岸保护资金项目绩效评价评分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值 
	指标说明
	评价得分
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	投   入 (16分)
	项目立项(13分)
	项目立项规范性（4分）
	1
	1、项目是否按照规定的程序申请设立；1分
	1
	

	
	
	
	1
	2、项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；1分
	1
	

	
	
	
	1
	3、事前是否已经过集体决策等；1分
	1
	

	
	
	
	1
	4、是否落实组织领导和建立工作协调机制，是否制定实施方案。1分
	1
	

	
	
	绩效目标合理性（4分）
	1
	1、绩效目标设立是否有政策依据；1分
	1
	

	
	
	
	1
	2、绩效目标内容是否与职责密切相关；1分
	1
	

	
	
	
	1
	3、绩效目标内容设置是否合理、符合正常业绩水平；1分
	1
	

	
	
	
	1
	4、项目实施是否能服务单位发展。1分
	1
	

	
	
	绩效指标明确性（5分）
	2
	1、是否根据年度任务以及确定的年度资金制定绩效指标；2分
	2
	

	
	
	
	2
	2、是否设立了具体的绩效指标，指标是否明确，细化、量化、完整；2分
	1
	

	
	
	
	1
	3、是否与预算确定的资金量相匹配。1分
	1
	

	
	资金落实(3分)
	资金到位率（1分）
	1
	计划资金到位率=资金实际到位额/资金计划到位额；大于或等于90%，得1分，90%~80%之间得0.5分；小于80%，不得分。1分
	1
	

	
	
	资金到位及时率 (2分)
	1
	1、项目资金是否在规定的时间内分解；1分
	0
	

	
	
	
	1
	2、项目资金是否在规定时间内及时到位。1分
	1
	

	过   程  (24分)
	业务管理(13分)
	业务管理制度健全性（3分）
	2
	1、项目管理措施、制度是否建立健全；2分
	2
	

	
	
	
	1
	2、绩效考评制度是否建立健全；1分
	1
	

	
	
	业务管理执行有效性（6分）
	1
	1、项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定；是否已制定项目实施计划和方案（包括人员、物资等）；1分
	1
	

	
	
	
	1
	2、项目发生或变更时，手续、程序是否完备；1分。
	1
	

	
	
	
	2
	3、项目业务管理资料是否齐全；2分
	2
	

	
	
	
	1
	4、项目业务管理资料是否准确；1分
	1
	

	
	
	
	1
	5、项目业务管理资料是否及时归档；1分
	1
	

	
	
	业务质量可控性（4分）
	2
	1、是否存在内部人员对项目进行日常监督控制；2分
	0
	

	
	
	
	1
	2、是否聘请第三方中介机构对项目实施进行审计；1分
	1
	

	
	
	
	1
	3、是否定期组织检查和考评验收；1分
	1
	

	
	财务管理(11分)
	财务制度健全性（2分）
	1
	1、是否制定合理的资金分配措施；1分
	1
	

	
	
	
	1
	2、是否健全该项目相关财务制度；1分
	1
	

	
	
	资金使用合规性（5分）
	1
	1、是否专款专用及明细核算；1分
	1
	

	
	
	
	1
	2、资金支付程序是否规范完整，是否实行国库集中或授权支付制。1分
	1
	

	
	
	
	1
	3、是否存在支出依据不合理、虚列项目支出、超标准开支的情况；1分
	1
	

	
	
	
	1
	4、是否存在截留、挤占挪用项目资金情况；1分
	1
	

	
	
	
	1
	5、票据是否合法合规；1分
	1
	

	
	
	财务监控有效性（4分）
	2
	1、是否按要求进行会计核算，会计核算清晰；2分
	1
	

	
	
	
	2
	2、在项目预算执行差异较大时，是否及时申报调整项目预算。2分
	2
	

	产  出 (34分)
	数量指标(16分)
	长江两岸造林绿化面积（水利和湖泊局）
	4
	283亩
	4
	

	
	
	长江岸线复绿面积（建设管理局）
	4
	585亩
	4
	

	
	
	长江沿线驾校地坪拆除工程（城管局）
	4
	完成
	4
	

	
	
	《黄石市港区长江大保护项目实施方案》（发改局）
	4
	1份
	4
	

	
	质量指标(8分)
	长江两岸造林复绿苗木成活率
	8
	100%
	4
	

	
	成本指标(6分)
	预算执行率
	4
	预算执行率=实际成本/预算成本×100%，90%以上得4分；80%-90%得3分；70%-80%得2分；60%-70%得1分；60%以下不得分。
	1
	

	
	
	成本在预算金额内开支
	2
	≦1,697.84万元
	2
	

	
	时效指标(4分)
	长江两岸造林绿化工程按期完工
	4
	在合同规定期限内完工
	4
	

	效  益 （26分）
	社会效益（10分）
	长江沿岸保护项目优化了城市景观、提高了居民生活质量
	10
	基本实现
	8
	

	
	生态效益（10分）
	长江沿岸保护项目改善了区域内大气质量、土壤和水环境，降低了噪音污染等
	10
	基本实现
	8
	

	
	服务对象满意度（6分）
	服务对象满意度
	6
	≥ 95%
	6
	

	
	合计
	
	100
	
	84
	















