财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项资金项目

项目单位：黄石市海顺拆迁服务有限公司

黄石市鼎鸿拆迁服务有限公司

湖北环宇景观古建有限公司

黄石市沈家营港埠有限责任公司

黄石市建材产品供应公司

主管部门：黄石港区城市管理局

黄石市黄石港区建设管理局

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

二O一九年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的	9

（二）绩效评价工作过程	9

（三）绩效评价框架	10

（四）证据收集方式	12

三、绩效评价分析	12

（一）项目投入	12

（二）项目过程	13

（三）项目产出	16

（四）项目效果	16

四、绩效评价结论	19

（一）综合评价结论	19

（二）综合评分结果	19

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题	21

（三）改进建议	21

六、其他需要说明的事项	22

摘   要

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于长江经济带发展重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以改善长江生态环境质量为核心，以长江干流、主要支流及重点湖库为突破口，统筹山水林田湖草系统治理，坚持污染防治和生态保护“两手发力”，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，突出工业、农业、生活、航运污染“四源齐控”，深化和谐长江、健康长江、清洁长江、安全长江、优美长江“五江共建”。

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）对2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项资金使用情况进行绩效评价。

湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项资金使用情况进行了绩效评价。

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目预算1231.03万元，实际拨付1231.03万元，实际支出1231.03万元。项目资金使用基本遵守了相关规定，有效推进了项目的实施，主要表现在长江码头已拆除，沿线驾校地坪已拆除整理，港埠沈家营码头拆迁补偿已到位，沈家营码头机械设备已拆除，完成了绿化覆盖，美化了生态环境。确保了长江饮用水源水质安全，满足人民生活、生产建设需要，保障了人民身体健康，促进了经济发展。。

项目实施取得了良好社会效益，对促进生态长江、绿色发展理念，大力发展生态、文化、休闲体育项目，打造沈家营（江滩）生态体育公园，把健身效益、生态效益、景观效益有机结合产生了积极影响。但项目实施过程中应规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

项目投入评分为10分；项目过程评分为37.5分；项目产出评分为20分；项目效果评分为22.99分。 合计绩效评价得分：90.49分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 15% | 15 | 10 |  |
| 二 | 项目过程 | 41% | 41 | 37.5 |  |
| 三 | 项目产出 | 20% | 20 | 20 |  |
| 四 | 项目效果 | 24% | 24 | 22.99 |  |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 90.49 | 优 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项项目绩效评价结论为：评价结果类型为A+、评价结果级别为优。

根据上述评价结果，我们认为本项目在项目预算、招投标流程方面有待完善。同时提出了规范会计核算工作；加强监管、保障项目资金使用效益；进一步优化政府采购业务流程；加大对长江水源保护的宣传力度,坚决遏止沿江各类无序开发活动。完善“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的生态环境保护机制，构建齐抓共管大格局，坚持生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，落实地方生态环境保护责任等几点改进建议。

黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头

拆迁补偿专项项目绩效评价报告

为进一步规范和加强黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项项目管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据黄石市黄石港区财政局的统一安排，对黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项项目组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项项目”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于长江经济带发展重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以改善长江生态环境质量为核心，以长江干流、主要支流及重点湖库为突破口，统筹山水林田湖草系统治理，坚持污染防治和生态保护“两手发力”，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，突出工业、农业、生活、航运污染“四源齐控”，深化和谐长江、健康长江、清洁长江、安全长江、优美长江“五江共建”。

2015年8月11日，湖北省环境监察总队下发鄂环监察函[2015]35号“关于配合华南环境保护督查中心开展长江经济带环保专项督查的函”，对我省沿长江经济带地市开展督查，督查饮用水水源地环境监管情况。

2016年4月27日，湖北省环境保护委员会下发鄂环委[2016]4号“关于对全省突出环境问题实行交办的通知”，位于饮用水凉亭山取水口下游不足100米为沈家营港埠码头，督促相关部门尽快实施搬迁，确保饮用水安全。

##### 黄石市重拳开展饮用水水源地保护区和长江沿岸码头整治行动，针对我市水源地保护区范围内有码头和驾校等违法建设项目和违章建筑，2016年9月17日，我市出台了《黄石市沈家营饮用水水源地保护区专项整治实施方案》，迅速启动黄石市长江沈家营区域码头清理整治工作。2018年8月14日，市委办公室、市政府办公室印发《黄石市关于加强长江大保护的实施意见》，全面部署我市长江大保护“碧水、绿岸、洁产、畅流”四大行动，力争到2020年，长江黄石段生态环境明显改善，水资源得到有效保护和合理利用，黄金水道瓶颈制约有效疏畅，城市生态品质不断提升；并制定了《黄石市饮用水水源地保护条例》，确保我市行政区域内地表水饮用水水源地的确定、保护和监督管理。建立起江长、河长、湖长、库长、塘长”五长责任制“，推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水”五水共治“。

为确保长江码头拆除及地面平整工作顺利实施，安排项目专项资金1231.03万元。

该项目本次评价周期主要根据专项资金1231.03万元从财政部门实际拨付日期到本次绩效评价工作截止日的使用情况来确定，为2018年5月1日-2018年12月31 日。

- 项目实施情况

黄石港区政府部署推进长江沿线非法码头和沈家营饮用水水源地保护区违法建设项目专项整治工作，拨出专项资金用于长江码头拆迁费用、长江沿线驾校地坪拆除工程款、港埠沈家营码头拆迁补偿款及建材沙站补助款、沈家营码头机械设备吊装费，该专项资金实行统一管理，专项用于长江保护修复，改善生态环境质量，饮用水水源地规范化建设。

目前长江码头已拆除，长江沿线驾校地坪已整理，港埠沈家营码头拆迁补偿和建材沙站补偿已支付到位，沈家营码头机械设备已全部移走。

对于已拆除和搬迁完毕后的码头空地，已按照随拆随治的原则立即进行整治恢复，平整之后进行绿化，实施生物隔离工程，对保护区边界线范围内所有农业种植用地进行植被修复和水土保持，种植适宜树种，建造水源涵养林，达到生物隔离作用。

- 项目经费来源和使用情况

⑴ 项目经费来源概况

2018年，长江码头拆迁、地面平整和沈家营码头拆迁补偿等专项资金1231.03万元，全部来源于黄石港区财政局拨付的资金。

⑵ 项目资金使用情况

截止2018年12月31日，长江码头拆迁、地面平整和沈家营码头拆迁补偿等专项资金使用了1231.03万元，结余零万元，具体如下表：

金额单位：元

| 序号 | 项目实施单位 | 项目分类 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总计 |  | 12,310,313.06 | 12,310,313.06 | - | 使用率100% |
| 1 | 长江码头拆迁费用 | 小计 | 774,159.35 | 774,159.35 | - | 使用率100% |
| （1） | 黄石市海顺拆迁服务有限公司 | 大兴驾校拆除工程款 | 129,812.46 | 129,812.46 | - |  |
| （2） | 黄石市鼎鸿拆迁服务有限公司 | 鸿泰驾校拆除工程 | 143,572.41 | 143,572.41 | - |  |
| （3） | 黄石市海顺拆迁服务有限公司 | 沈家营电厂及周边码头沙站拆除工程 | 131,227.44 | 131,227.44 |  |  |
| （4） | 黄石市鼎鸿拆迁服务有限公司 | 鑫科驾校拆除工程 | 198,431.34 | 198,431.34 |  |  |
| （5） | 黄石市鼎鸿拆迁服务有限公司 | 长江航道水文监测点栈桥拆除费用 | 171,115.70 | 171,115.70 |  |  |
| 2 | 长江沿线驾校地坪拆除工程款40% | 小计 | 1,057,197.88 | 1,057,197.88 | - | 使用率100% |
| （1） | 湖北环宇景观古建有限公司 | 长江沿线驾校地坪拆除工程款40% | 1,057,197.88 | 1,057,197.88 | - |  |
| 3 | 沈家营码头机械设备吊装费 | 小计 | 873,355.83 | 873,355.83 | - | 使用率100% |
| （1） | 黄石宝亮机电设备安装有限公司 | 机械设备吊装费 | 873,355.83 | 873,355.83 | - |  |
| 4 | 黄石市沈家营港埠有限责任公司 | 拆迁补偿款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 使用率100% |
| 5 | 黄石市建材产品供应公司 | 拆迁补偿款 | 2,605,600.00 | 2,605,600.00 |  | 使用率100% |

（二）项目绩效目标

2011年财政部发布《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）文件，提出逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。预算单位在编制下一年度预算时，要根据财政部门编制预算的总体要求和具体部署，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。

目前黄石港区财政支出预算绩效管理工作处于起步阶段，预算单位在申报2018年财政预算时只填报了资金预算数，没有编制预算绩效计划、报送资金绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等相关专项绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶段五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组，收集、学习长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金管理与使用的相关政策文件；与委托方及项目实施单位沟通明确项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、项目管理、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查项目制度建设及执行情况；检查项目建设的实施与管理情况；实地查看码头拆除及地面平整情况，对生活在沈家营码头附近的群众进行了随机的问卷调查，了解他们对码头拆除及地面平整项目开展各方面的意见。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

- 评价依据

本次绩效评价依据主要包括：

⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次黄石港区图书馆建设专项资金绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）、《关于开展沈家营饮用水水源地保护区专项整治工作的通知》（黄政办函〔2016〕9号）、《关于印发沈家营饮用水水源地保护区专项整治实施方案的通知》（黄政办函〔2016〕13号）、《黄石港区政府关于取缔长江沿线非法码头、驾校的通告》（港政发〔2016〕5号）、《关于印发黄石港区长江沿线码头及驾校专项整治工作方案的通知》（港政办〔2016〕10号）、《黄石港区委区政府关于沈家营饮用水源地一级保护区码头关停搬迁工作方案的报告》（港文〔2016〕13号）、《关于印发黄石市区长江水源地专项整治实施方案的请示》（黄环保文〔2016〕17号）、《关于做好沈家营饮用水水源地保护区专项整治工作的通知》（饮用水整治办〔2016〕1号）。

⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

⑶ 与项目相关的其他资料。

- 评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、项目保障、业务管理、项目目标实现、项目效益及影响、受益群众满意度等基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含25个具体指标。评价指标体系详见附表1黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项项目绩效评价评分表。

- 评价方法

根据上述设计的黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为15分、41分、20和24分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部25个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（湖北省财政厅鄂财函〔2014〕376号），绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（三）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区城市管理局、黄石港区建设管理局等项目实施单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在黄石港区沈家营码头附近随机抽选群众进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目投入

对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目立项是否规范，绩效目标及指标是否明确、科学；项目预算资金是否落实到位。“项目投入”一级指标包括“项目立项”、“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为10分。

- 项目立项

“项目立项”基本指标包括“立项依据”、“绩效目标”和“绩效指标”三个三级指标。

⑴“立项依据”指标。该项指标主要评价项目是否符合法律、法规要求，是否符合政府经济社会发展规划，该项指标标准分2分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目按照规定程序申请设立；所提交文件、材料符合相关规定要求。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑵“绩效目标”指标。该项指标主要评价项目目标是否明确、合理、可行。该项指标标准分2分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目符合黄石市委、市政府、黄石港区政府的绿色环保发展规划。长江码头拆迁、地面平整为沈家营饮用水源地得到有效保护，使我市生态用水需求得到基本保障，该项目目标明确、合理、可行。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑶“绩效指标”指标。该项指标主要评价项目指标是否科学、细化、量化。该项指标标准分2分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目指标虽然科学，但没有细化及量化。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为1分。

- 资金落实

“资金落实”基本指标包括“资金预算”、“预算资金到位率”和“资金到位时效”三个三级指标。

(1)“资金预算”指标。该指标主要评价项目预算编制是否完整、科学、规范，预算批准是否符合规定程序。该项指标标准分3分。

本次绩效评价未见项目资金预算编制,对照评分标准，扣3分，该指标绩评得分零分；

(2)“预算资金到位率”指标。预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100%，该项指标主要根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分，该项指标标准分3分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金到位率=实际到位资金1231.03万元÷计划到位资金1231.03万元×100%=100%。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

(3)“资金到位时效”指标。该项指标主要评价资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。该项指标标准分3分。

黄石港区城管局于2018年4月18日提出“关于申请拨付长江码头拆迁费用的请示”，黄石港区财政局实际拨付到位的时间为2018年7月24日。该项目从资金申请到实际拨付时间较长，对项目的拆迁进度有一定的影响，对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

- 项目过程

对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用、管理、控制是否规范；对项目的实施是否及时到位，是否能达到项目要求，项目实施过程对项目实现的保障程度，业务管理制度是否健全，执行是否严格，质量、进度控制是否有效；“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“项目保障”、“业务管理”三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为37.5分。

- 资金管理

“资金管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务管理”四个三级指标。

⑴“资金实际使用率”指标。财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分。该项指标标准分3分。

由于本次绩效评价获取资金收支数据的截止日为2018年12月31日，长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金实际使用率=资金实际使用金额1231.03万元÷资金到位金额1231.03万元×100%=100%。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑵“资金使用合规性”指标。该项指标主要评价资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准、超范围开支情况。该项指标标准分3分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金使用符合国家相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过了相关审计，符合项目预算批复的用途；不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑶“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范。该项指标标准分2分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目会计核算真实、及时、完整、规范，符合相关财务会计制度的规定。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑷“财务管理”指标。该项指标主要评价资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，支出审批手续是否健全、程序是否规范。该项指标标准分3分。

该项目财务制度健全，严格执行制度，但支出程序不规范，如：黄石港区建设局2018年10月26号记账凭证反映，支付机械设备吊装费873,355.83元，无招投标程序，对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

- 项目保障

“项目保障”基本指标包括“拨款管理情况”、“项目拆迁及补偿情况”、“上级监管状况”三个三级指标。

（1）“拨款管理情况”指标，该指标主要评价项目实施的资金管理程度，用以反映项目是否顺利实施的保障情况。该项指标标准分5分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目拨款资金管理规范,对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

（2）“项目拆迁及补偿”情况，该指标主要评价项目实施过程，用以反映项目顺利实施的保障情况。该项指标标准分8分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目拆迁及时，补偿规范，对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为8分。

（3）“上级监管状况”，该指标主要评价项目实施过程中，上级部门的监管程度，用以反映项目实施的力度。该项指标标准分5分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目实施过程中，上级部门对长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿有监管，但未提供相关监管的具体措施，对照评分标准，扣2.5分，该指标绩评得分为2.5分。

3、业务管理

“业务管理”基本指标包括“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“质量的可控性”三个三级指标。

⑴“管理制度健全性”指标。该项指标主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。该项指标标准分4分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿等项目资金直接由黄石港区城管局和黄石港区建设局管理，其管理制度沿用黄石港区城管局和黄石港区建设局的管理制度，所以该项目管理制度较健全，对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

⑵“制度执行有效性”指标。该项指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。该项指标标准分4分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁遵守相关法律法规和业务管理规定；项目专项资金支出手续完备，申请、审批等资料齐全并及时归档；拆迁工程招投标文件、合同、发票、审计、验收程序等资料齐全并及时归档。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

⑶“质量的可控性”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标标准分4分。

长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿项目环节制定了对应的质量标准，并采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

（三）项目产出

对“项目产出”指标的评价分析主要包括项目数量的完成情况、项目质量情况、项目的时效性和项目的成本情况。该一级指标绩评得分为20分。

“项目产出”基本指标包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个具体指标。

⑴“产出数量”指标。产出数量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的种类及数量。该项指标标准分5分。

根据黄石港区城管局、黄石港区建设局专项资金的使用情况，该项资金使用提供的服务有：大兴驾校拆除、鸿泰驾校拆除、沈家营电厂及周边码头沙站拆除、鑫科驾校拆除、长江航道水文监测点栈桥拆除、长江沿线驾校地坪拆除、机械设备吊装及支付黄石市沈家营港埠有限责任公司和黄石市建材产品供应公司拆迁补偿款。该项目产出数量已全部完成，对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

（2）“产出质量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、是否有效满足项目需求。该项指标标准分5分。

长江码头拆迁、地面平整项目均已经过相关部门的审计，项目质量符合要求，有效地保护长江饮用水安全，将花湖水厂取水口上游1000米，王家里水厂水口下游100米水域划为饮用水水源一级保护区；花湖水厂取水口上游3000米，王家里水厂取水口下游300米水域划为饮用水二级保护区，执行《地表水环境质量标准》中щ类标准。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

（3）“产出时效”指标。该项指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务是否能及时满足项目需求。该项指标标准分5分。

长江码头拆迁、地面平整项目均是目前长江饮用水最需迫切解决的实际问题，及时满足了人民群众对饮用水意愿和需求。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

（4）“产出成本”指标。该项指标评价项目产出的成本。该项指标标准分5分。

2018年，长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项支出共计1231.03万元，黄石港区财政划拨的专项资金1231.03万元。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

（四）项目效果

“项目效果”基本指标包括“社会效益”、“经济效益”、“环境效益”、“可持续影响”和“服务对象满意度”五个具体指标，该一级指标绩评得分为22.99分。

（1）“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会发展带来的直接或间接影响、是否产生社会综合效益。该项指标标准分4分。

长江码头的拆迁、地面平整项目，有力的保障了我市饮用水水源地的安全，使我市生态用水需求得到基本保障。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

- “经济效益”指标。该指标评价项目实施是否对经济产生影响。该项指标标准分4分。

长江码头的拆迁、地面平整项目，减少环境污染，提高周围环境质量，使城市饮用水质量走上健康发展的良性轨道，节约治理环境污染的成本。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

（3）“环境效益”指标。该指标评价项目实施是否对环境产生积极或消极影响。该项指标标准分3分。

长江码头的拆迁、地面平整项目，减少环境污染，提高周围环境质量，减少水源的污染，改善了生态环境。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

（4）“可持续影响”指标。该指标评价项目实施是否对实现社会发展与人口、资源、环境相协调方面带来可持续影响。该项指标标准分3分。

长江码头的拆迁、地面平整项目，加强了水源涵养和水质保护，实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调。这些对满足群众生活和生产需求、促进社会和谐稳定发展产生了积极深远地可持续影响。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

（5）“服务对象满意度”指标。该项指标标准分10分。

通过对黄石港区沈家营码头附近居民、学生、企业职工、机关干部等随机进行问卷调查，共完成100份问卷，获取他们对长江码头拆迁、地面平整方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为89.9分。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数89.9分÷100分×100%=89.9%。最后，将项目满意度乘以指标满分10分得出该项指标绩评得分8.99（8.99%×10）分。

图1：黄石港区码头拆迁项目群众满意度调查得分图

图2：黄石港区码头拆迁项目群众满意度得分比例图

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论

通过对项目投入、过程、产出与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，黄石港区2018年长江码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项项目基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

同时，我们注意到项目过程、项目产出、项目效果、项目绩效中部分评价指标未达到绩效目标。这部分指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 综合评分结果

根据上述黄石港区码头拆迁等专项资金项目绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是90.49分，评价结果为优。详见表2黄石港区码头拆迁、地面平整及沈家营码头拆迁补偿专项资金项目绩效评价评分结果表。

表2 黄石港区图书馆建设专项资金项目绩效评价评分结果表

| 序号 | 评价指标 | 指标权重 | 指标满分 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 15% | 15 | 10 |
| 1.1 | 项目立项 | 6% | 6 | 5 |
| 1.2 | 资金落实 | 9% | 9 | 5 |
| 2 | 项目过程 | 41% | 41 | 37.5 |
| 2.1 | 资金管理 | 11% | 11 | 10 |
| 2.2 | 项目保障 | 18% | 18 | 15.5 |
| 2.3 | 业务管理 | 12% | 12 | 12 |
| 3 | 项目产出 | 20% | 20 | 20 |
| 3.1 | 目标实现 | 20% | 20 | 20 |
| 4 | 项目效果 | 24% | 24 | 22.99 |
| 4.1 | 社会效益 | 4% | 4 | 4 |
| 4.2 | 经济效益 | 4% | 4 | 4 |
| 4.3 | 环境效益 | 3% | 3 | 3 |
| 4.4 | 可持续影响 | 3% | 3 | 3 |
| 4.5 | 受益群众满意度 | 10% | 10 | 8.99 |
| 综合得分 | 100% | 100 | 90.49 |

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

长江码头拆迁、地面平整等项目充分利用建设专项资金，加强水污染治理，推进源头控污，确保我市饮用水水源的安全，尽力满足广大群众的生产和生活需求，各项指标完成情况良好。主要体现在以下几个方面：

1、严格执行《关于开展沈家营饮用水水源地保护区专项整治工作的通知》（黄政办函〔2016〕9号）、《关于做好沈家营饮用水水源地保护区专项整治工作的通知》（饮用水整治办〔2016〕1号）、《黄石港区政府关于取缔长江沿线非法码头、驾校的通告》（港政发〔2016〕5号）、《关于印发黄石港区长江沿线码头及驾校专项整治工作方案的通知》（港政办〔2016〕10号）、《黄石港区委区政府关于沈家营饮用水源地一级保护区码头关停搬迁工作方案的报告》（港文〔2016〕13号），深入实施项目基础建设工程。

2、已将花湖水厂取水口上游1000米，王家里水厂水口下游100米水域划为饮用水水源一级保护区；花湖水厂取水口上游3000米，王家里水厂取水口下游300米水域划为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》中Ш类标准；

3、对于已拆除和搬迁完毕后的码头空地，已按照随拆随治的原则立即进行整治恢复，平整之后进行绿化，实施生物隔离工程，对保护区边界线范围内所有农业种植用地进行植被修复和水土保持，种植适宜树种，建造水源涵养林，达到生物隔离作用。

- 存在的问题

本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

本次绩效评价工作中，我们发现存在以下问题：

1、项目实施单位未制定绩效目标

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是进行财政项目资金绩效评价的前提。绩效评价就是根据项目实施单位设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的实现程度进行评价。本项目评价资金并没有在年初预算中反映，资金使用单位在申请报告中仅说明资金用途，未对资金使用设定专门的绩效目标。

2、较大的项目金额，未进行招投标程序

黄石港区建设局实施的港埠沈家营码头机械设备吊装总费用2,183,389.58元（黄石港区承担40%人民币873,355.85元，鄂东矿业公司承担60%人民币1,310,033.73元），搬迁费用高，未按照政府采购流程进行招投标。

- 改进建议

1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格支出审核审批，专款专用。

2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，加快项目建设进度，使项目资金及时有效的运用。

3、加快政府采购业务流程。明确部门、岗位的工作职责和时限要求，使政府采购项目实施标准化、简单化、流程化。

4、加大对长江水源保护区的宣传力度，让更多人所知，坚决遏止沿江各类无序开发活动。完善“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的生态环境保护机制，构建齐抓共管大格局，坚持生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，落实地方生态环境保护责任。全面部署我市“碧水、绿岸、洁产、畅流”四大行动,使长江水资源得到有效保护和合理利用。

六、其他需要说明的事项

关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。