财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目

项目单位：黄石港区图书馆

主管部门：黄石港区文化和旅游局

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

二O一九年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的	9

（二）绩效评价工作过程	9

（三）绩效评价框架	10

（四）证据收集方式	12

三、绩效评价分析	13

（一）项目投入	13

（二）项目过程	14

（三）项目产出	16

（四）项目效果	19

四、绩效评价结论	21

（一）综合评分结果	21

（二）综合评价结论	21

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	22

（一）主要经验及做法	22

（二）存在的问题	23

（三）改进建议	23

六、其他需要说明的事项	24

摘   要

中共中央办公厅、国务院印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）中提出：牢固树立以人民为中心的工作导向，以改革创新为动力，以基层为重点，构建体现时代发展趋势、符合文化发展规律、具有中国特色的现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，推动社会主义文化大发展大繁荣。公共图书馆作为重要的公共文化服务机构，必须坚守社会主义核心价值体系，坚持以人民为中心的服务宗旨，满足社会公众文化需求。公共图书馆绩效评价工作应该立足于新时代起点，以社会主义核心价值观为引领，以公共文化服务领域的新变化和新趋势为导向，继承发扬传统文化，发展创新先进文化，巩固基层文化阵地。

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）对黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目进行绩效评价。

湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目进行了绩效评价。

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为黄石港区图书馆建设专项资金项目预算200万元，实际拨付200万元，实际支出153.8万元。项目资金使用基本遵守了相关规定，有效推进了项目的实施，主要表现在完成了黄石港区图书馆的重新装修改造，美化了阅读环境、丰富了文化内涵；认真执行公共图书馆免费开放工作；建立了群众文化需求反馈机制；提供了线上便民服务窗口和平台等方面。

项目实施取得了良好社会效益，对促进基本公共文化服务建设，提高全民文化素质产生了积极影响。但项目实施过程中应规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行；进一步优化馆内政府采购业务流程；及时充分的了解读者不同层次的需求和建议，不断丰富馆藏资源；加大对黄石港区图书馆自身及馆外流动服务点的宣传力度。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

项目投入评分为13分；项目过程评分为22.3分；项目产出评分为34分；项目效果评分为19.25分。 合计绩效评价得分：88.55分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 14% | 14 | 13 |  |
| 二 | 项目过程 | 25% | 25 | 22.3 |  |
| 三 | 项目产出 | 39% | 39 | 34 |  |
| 四 | 项目效果 | 22% | 22 | 19.25 |  |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 88.55 | 优 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目绩效评价结论为：评价结果类型为A、评价结果级别为优。

根据上述评价结果，我们认为本项目在采购业务流程、资金使用效率、藏书的丰富性、读者服务工作和宣传力度等方面有待完善。同时提出了规范会计核算工作；加强监管、保障项目资金使用效益；进一步优化馆内政府采购业务流程；及时充分的了解读者不同层次的需求和建议，不断丰富馆藏资源；加大对黄石港区图书馆自身及馆外流动服务点的宣传力度等几点改进建议。

黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目绩效评价报告

为进一步规范和加强黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据黄石市黄石港区财政局的统一安排，对黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

- 项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

黄石港区图书馆是黄石市图书馆的分馆，设置在黄石市图书馆老馆原址，2017年11月21日，黄石市文化新闻出版广电局与黄石港区人民政府签订了《合作共建黄石港区图书馆（黄石市图书馆黄石港分馆）项目协议书》，双方达成共建协议，商定双方本着非营利性公益目的，坚持“互利合作、共建共享、共同发展”的原则，积极探索黄石市公共文化服务资源体系新途径，推动城区图书馆布局优化，为市民提供便捷、优质的阅读、学习环境，进一步推进书香黄石建设。同时约定按照现代化公共图书馆建设标准对市图书馆老馆进行装修改造，共同建设、共同利用，进一步提高市、区两级图书馆整体服务质量和服务层次。2018年6月4日，黄石港区文化和旅游局根据区委办公室、区政府办公室《关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）文件精神，统筹推进公共文化服务均衡发展，结合《合作共建黄石港区图书馆（黄石市图书馆黄石港分馆）项目协议书》的相关内容，向黄石港区政府申请了黄石港区图书馆建设经费。

黄石港区图书馆位于黄石大道722号，建筑面积达5000㎡，馆舍设施先进，设备齐全，功能区分明。图书馆内设报刊阅览、成人图书借阅、少儿报刊阅览、少儿图书借阅、成人电子阅览、参考工具咨询、参考文献查询等多功能室。图书馆现有藏书3万余册，有阅览坐席约100多个，并配备数字化借阅系统，与黄石市图书馆实现了文献资源通借通还。其中，少儿借阅区设有50个阅览坐席，以儿童文学、文学名著、历史故事、科普读物、少儿绘本为主；报告厅设有110个坐席，内含多媒体设备，为机关、企业、各类社会组织提供报告、讲座空间，并定期举行各类培训活动；图书借阅区设有70个读者阅览坐席，窗台圆桌配备专用的阅读灯，阅览区内有藏书16个门类，主要有：哲学、军事、政治、法律、语言、文学、艺术、医药、历史地理、数理科学、天文学和地球科学等，可供市民提供一个良好的阅读环境。

依据《湖北省公共图书馆条例》第三条：“各级人民政府应当将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展计划，将公共图书馆经费列入财政预算，并与经常性财政收入的增长幅度相适应”的要求，结合黄石港区图书馆可持续发展的需要，以不断满足读者日益增长的多元化阅读需求为目的，安排黄石港区图书馆改造工程建设项目专项资金200万元。

该项目本次评价周期主要根据黄石港区图书馆建设专项资金200万元从财政部门实际拨付日期到本次绩效评价工作截止日的使用情况来确定，为2018年10月30日-2019年11月10日。

- 项目实施情况

黄石港区文化和旅游局认真贯彻落实《黄石市文化事业发展 “十三五”规划》的文件精神，推进黄石港区图书馆的建设。在项目建设过程中，充分利用建设专项资金，严格按照《黄石港区委办公室、黄石港区政府办公室关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）、《黄石市基本公共文化服务实施标准（2017-2020年）》和《合作共建黄石港区图书馆（黄石市图书馆黄石港分馆）项目协议书》的文件要求，按照现代化公共图书馆建设标准对黄石市图书馆老馆进行装修改造，并挂牌“黄石港区图书馆”，改造完成后的馆内外环境全面美化，全馆文化内涵更为丰富。

黄石港区图书馆建设专项资金主要用于黄石港区图书馆二、三楼的整体设计装修，购置图书，购置智能化系统、学术报告厅桌椅、多媒体和少儿阅读室书架及座椅等设备。现有藏书近万册，涉及文学、工业技术、政治法律、经济等23个书籍大类。已开展的基本文化服务项目包括：1、文献借阅、检索与咨询服务，图书、报刊等各类纸本文献和电子文献资源借阅、检索与查阅服务；2、政府公开信息免费查阅服务；3、活动服务：馆内将定期开展公益讲座、展览、培训、阅读推广等相关活动；4、网络服务：电子阅览室、微信公众号（黄石港区图书馆）、微信移动图书馆、馆内无线WIFI。

黄石港区图书馆于2019年9月开始试运行，2019年11月23日举办了以“全民闻书香·文化悦港区”为主题的黄石港区图书馆开馆仪式，正式对外开放。开馆当日举办了“读书的意义与价值”讲座，由湖北师范大学文学院教授石麟讲授《多读书·快乐做人》。目前在沈家营、胜阳港、黄石港、花湖四个社区均设有文化站。

- 项目经费来源和使用情况

⑴ 项目经费来源概况

2018年，黄石港区图书馆建设专项资金200万元，全部来源于黄石港区财政局拨付的资金。

⑵ 项目资金使用情况

截止2019年11月10日，黄石港区图书馆建设专项资金使用了153.80万元，结余46.2万元，主要用于装修工程、购买家具及配套设施、购买弱电子及电脑设施、装修设计费等方面，具体如下表：                                            单位：元

| 项 目 | 金 额 |
| --- | --- |
| 装修工程款 | 823,315.00 |
| 家具及配套设施 | 302,778.00 |
| 弱电子、电脑等相关设施 | 172,876.00 |
| 装修设计费 | 127,870.80 |
| 空调设备 | 20,635.00 |
| 消防工程 | 50,000.00 |
| 监理费 | 12,000.00 |
| 审计费 | 11,803.00 |
| 其他零星采购 | 16,730.70 |
| 合 计 | 1,538,008.50 |

（二）项目绩效目标

黄石港区图书馆建设专项资金项目绩效目标是根据黄石港区社会经济发展的需求，通过秉承“公益性、基础性、均等性、便利性”的原则，向市民提供文献借阅、OPAC查询、参考咨询、讲座展览、数字资源及阅读推广等多形式、多层次的服务，致力于成为黄石港区重要的知识信息枢纽、终身学习场所和文化休闲空间。

根据国家政策、法律法规、《区委办公室、区政府办公室关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）、《黄石市基本公共文化服务实施标准（2017-2020年）》以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

1、推进公共文化服务重大设施建设

深入实施公共文化服务基础建设工程，其中黄石港区公共文化服务中心含四个子项目，黄石港区图书馆项目为四个子项目之一，设置在黄石市图书馆老馆原址。

2、保障特殊群体基本文化权益

各类公共文化设施免费向低收入居民、农民工、老年人、儿童和残疾人开放，开设特殊人群活动区域和服务项目。公共图书馆设立盲人阅读室、配备盲文读物。

3、推动资源有效整合和互联互通

推进基层图书馆的服务网络体系，开展与企业、学校、机关等其他单位图书馆的馆际合作，推动资源有效整合和互联互通。

- 提升公共文化服务效能

深入推进公共图书馆免费开放工作，建立群众文化需求反馈机制，实现图书馆WIFI全覆盖，利用网络双向互动功能，为居民提供便民服务窗口和平台。

5、提高公共数字文化服务水平

全面实施文化信息资源共享工程，对接黄石市公共文化数字资源库，建设数字图书馆，充分运用传统网络、移动互联网技术，采用微博、微信、APP等多种新媒体形式，开发在线借查阅读书、预约服务、在线报名等软件系统，绘制文化电子地图，优化线上服务，全面提升数字文化资源供给能力。

6、完善人才保障机制

设立黄石港区图书馆，加强岗位设置和考核管理，强化公共文化服务功能，发挥公共文化服务骨干作用；研究制定公共文化机构人员编制标准，并根据业务发展状况进行动态调整，完善基层公共文化服务人才激励和保障机制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次黄石港区2018年图书馆建设专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习黄石港区图书馆建设专项资金管理与使用的相关政策文件；与委托方及项目实施单位沟通明确项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、项目管理、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查项目制度建设及执行情况；检查项目建设的实施与管理情况；实地查看图书馆阅读环境、硬件设施、藏书规模及种类、公示宣传等情况；对外借阅业务窗口调查；对来图书馆的读者群众进行了随机的问卷调查，了解他们对黄石港区图书馆建设项目开展各方面的意见。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

- 评价依据

本次绩效评价依据主要包括：

⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次黄石港区图书馆建设专项资金绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院印发的<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》（中办发〔2015〕2号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发的<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》（鄂办发〔2015〕62号）、《湖北省公共图书馆条例》、《黄石市文化事业发展 “十三五”规划》、《黄石港区委办公室、黄石港区政府办公室关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）、《黄石市基本公共文化服务实施标准（2017-2020年）》、《合作共建黄石港区图书馆（黄石市图书馆黄石港分馆）项目协议书》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等。

⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

⑶ 与项目相关的其他资料。

- 评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、业务管理、旧馆改造、免费开放、读者服务、活动开展、社会效益、可持续影响、受益群众满意度等11个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含29个具体指标。评价指标体系详见附表1 黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目绩效评价评分表。

- 评价方法

根据上述设计的黄石港区2018年图书馆建设专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为14分、25分、39和22分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部29个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（湖北省财政厅鄂财函〔2014〕376号），绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（三）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区文化和旅游局、黄石港区图书馆等项目实施单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在黄石港区图书馆随机抽选读者进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目投入

对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目立项是否规范，绩效目标及指标是否明确、科学；项目预算资金是否落实到位。“项目投入”一级指标包括“项目立项”、“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标标准分为14分，评价得分为13分。

- 项目立项

“项目立项”基本指标包括“立项依据”、“绩效目标”和“绩效指标”三个三级指标。

⑴“立项依据”指标。该项指标主要评价项目是否符合法律、法规要求，是否符合政府经济社会发展规划。该指标标准分2分。

黄石港区图书馆建设专项资金项目按照规定程序申请设立；所提交文件、材料符合相关要求。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑵“绩效目标”指标。该项指标主要评价项目目标是否明确、合理、可行。该指标标准分2分。

黄石港区图书馆建设专项资金项目符合黄石市委、市政府、黄石港区政府的发展规划。黄石港区图书馆新馆为黄石市“十三五”期间文化建设的重点工程，将加快推动黄石港区的文化发展。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑶“绩效指标”指标。该项指标主要评价项目指标是否科学、细化、量化。该指标标准分2分。

黄石港区图书馆建设专项资金项目根据其资金申请的文件、《黄石港区委办公室、黄石港区政府办公室关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）和《黄石市基本公共文化服务实施标准（2017-2020年）》等文件，可以将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

- 资金落实

“资金落实”基本指标包括“预算资金到位率”和“资金到位时效”两个三级指标。

⑴“预算资金到位率”指标。预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100%，该项指标主要根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆建设专项资金到位率=实际到位资金200万元÷计划到位资金200万元×100%=100%。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

⑵“资金到位时效”指标。该项指标主要评价资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。该指标标准分4分。

黄石港区文化和旅游局于2018年6月4日提出黄石港区2018年图书馆建设专项资金的申请，区财政局实际拨付到位的时间为2018年10月30日，由于与黄石港区图书馆建设相关的采购项目履行政府采购程序，部分程序在2018年未完成，该项目资金在2018年未使用，造成年末指标结转至2019年，2019年在基本完成了馆内装修、设备购置、图书购置之后，于2019年9月开始试运行，2019年11月23日正式开馆。该项目从资金申请到正式开馆运行的时间跨度较长，对项目的开展进度有一定的影响，因此，该指标绩评得分为3分。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为3分。

- 项目过程

对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用、管理、控制是否规范；业务管理制度是否健全，执行是否严格，质量、进度控制是否有效；人员岗位设置、考核管理制度是否合理。“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“业务管理”两个二级基本指标。该一级指标标准分为25分，评价得分为22.3分。

- 资金管理

“资金管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务管理”四个三级指标。

⑴“资金实际使用率”指标。财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分。该指标标准分3分。

由于本次绩效评价获取资金收支数据的截止日为2019年11月10日，黄石港区图书馆建设专项资金实际使用率=资金实际使用金额153.8万元÷资金到位金额200万元×100%=76.9%。对照评分标准，该指标绩评得分为3×76.9%=2.3分。

⑵“资金使用合规性”指标。该项指标主要评价资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准、超范围开支情况。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆建设专项资金使用符合国家相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过了相关审计，符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、超标准、超范围开支等情况。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

⑶“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范。该指标标准分2分。

黄石港区图书馆建设专项资金项目会计核算符合相关财务会计制度的规定。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

⑷“财务管理”指标。该项指标主要评价资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，支出审批手续是否健全、程序是否规范。该指标标准分4分。

有的费用支出原始附件不完整，如：黄石港区文化和旅游局2019年5月20号凭证反映，支付图书馆线路购买电缆线3,000.00元，未附领用签收的相关附件资料，扣0.5分。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为3分。

有的采购支出验收程序不规范，如：黄石港区文化和旅游局2019年8月20号凭证反映，支付黄石港区图书馆办公设施302,778.00元，2019年6月5日签订了补充合同，补充合同中更换新增了部分办公设施及家具，而验收表的验收日期为2019年5月30日，未附验收的办公设施记家具明细清单，验收日期晚于补充合同的日期，验收程序不规范，扣0.5分。

对照评分标准，合计扣1分，该指标绩评得分为3分。

- 业务管理

“业务管理”基本指标包括“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“质量的可控性”和“人才保障”四个三级指标。

⑴“管理制度健全性”指标。该项指标主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆虽然是刚成立的新馆，其实际上是在黄石市图书馆老馆的基础上进行的重新装修和改建，属于黄石市图书馆的分馆，其各项管理制度沿用黄石市图书馆的管理制度，所以黄石港区图书馆的管理制度较健全。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑵“制度执行有效性”指标。该项指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆遵守相关法律法规和业务管理规定；黄石港区图书馆建设专项资金支出手续完备，申请、审批等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备。信息支撑等均落实到位；装修工程招投标文件、合同、发票、审计、验收程序等资料齐全并及时归档。而办公设施和家具采购验收程序资料不完整；图书采购进度较慢，计划购置3万册图书，截至开馆日，只验收了9000余册图书。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为3分。

⑶“质量的可控性”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆已经对装修工程、购置设备、购书、读者服务项目环节制定了对应的质量标准，并采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑷“人才保障”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否加强岗位设置和考核管理，强化公共文化服务功能，发挥公共文化服务骨干作用。该指标标准分2分。

黄石港区图书馆的工作人员配置齐全，制定了人员考核管理制度。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为2分。

（三）项目产出

对“项目产出”指标的评价分析主要包括旧馆改造完成情况、公共图书馆免费开放政策实施情况、读者服务情况、活动开展情况等。“项目产出”一级指标包括“旧馆改造”、“免费开放”、“读者服务”和“活动开展”四个二级基本指标。该一级指标标准分为39分，评价得分为34分。

1、旧馆改造

“旧馆改造”基本指标包括“图书购置实际完成率”、“设备购置实际完成率”和“装修工程质量达标率”三个具体指标。

⑴“图书购置实际完成率”指标。该项指标评价项目图书购置是否按计划全部完成，通过计算项目实际新增图书数量占计划数的比重评价得分。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆2018年申请项目建设资金时计划购置图书3万册，经过政府采购程序后，与湖北省新华书店（集团）有限公司签订了采购合同，约定分批采购，具体图书种类、数量以图书清单为准。截至开馆日2019年11月23日，共验收了9791册图书。

图书购置实际完成率=实际验收图书数量9791册÷计划购置图书数量30000×100%=32.64%。对照评分标准，该指标绩评得分为3×32.64%=2分。

⑵“设备购置实际完成率”指标。该项指标评价项目设备购置是否按计划全部完成，通过计算项目实际新增设备与计划数的比重评价得分。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆2018年11月申请采购计划，2019年5月8日签订采购合同，2019年6月5日签订了补充合同，并完成了验收工作。本次绩效评价工作人员现场根据补充合同列明的家具清单进行了抽查，其中采购清单上列明的14组双人沙发，实物为10组。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为3分。

⑶“装修工程质量达标率”指标。该项指标评价项目装修工程质量达标率。该指标标准分4分。

黄石港区图书馆装修工程竣工验收资料完整，监理方的竣工质量评估报告中显示工程未发现质量问题，各分部、分项工程质量均已达到合格等级。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

2、免费开放

“免费开放”基本指标包括“公共空间开放率”、“平均每周开馆时间完成及时率”、“服务公示”和“借阅服务”四个具体指标。

⑴“公共空间开放率”指标。公共空间开放率=实际免费开放公共空间/公共空间×100%。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆公共空间开放率达到了100%。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑵“平均每周开馆时间完成及时率”指标。平均每周开馆时间完成及时率=平均每周开馆时间/每周应开馆时间×100%；并且周六、周日不得闭馆。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆开馆时间为周一至周日8：30-20:00，每周应开馆时间80.5小时。黄石港区图书馆平均每周开馆时间完成及时率=平均每周开馆时间80.5小时/每周应开馆时间80.5小时×100%=100%。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑶“服务公示”指标。该项指标评价对免费开放项目、服务内容、服务时间是否在醒目位置进行公示。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆共3层，在每层的醒目位置均对免费开放服务项目进行了公示，公示内容包括：公共空间设施场地、基本文化服务项目、图书借阅证办理流程、免费配套服务、免费开放时间等内容。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑷“借阅服务”指标。该项指标评价是否对普通图书、报刊实行免费借阅服务。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆实行了免费借阅服务，配备了数字化借阅系统，已制作了读者证1000张。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- 读者服务

“读者服务”基本指标包括“开设特殊人群活动区域和服务项目”、“数字文化服务”和“反馈机制”三个具体指标。

⑴“开设特殊人群活动区域和服务项目”指标。该项指标评价是否设立盲人阅读室、配备盲人设备和盲文读物。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆目前未设立盲人阅读室、配备盲人设备和盲文读物；有残疾人通道。鉴于黄石港图书馆新馆刚开馆，对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

⑵“数字文化服务”指标。该项指标评价项目图书馆内是否WIFI全覆盖；是否建设数字图书馆，采用微博、微信、APP等多种新媒体形式，开发在线借查阅读书、预约服务等软件系统。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆已实现WIFI全覆盖，创建了黄石港区图书馆的微信公众号，通过该微信公众号可以享受在线借查阅读书、预约服务、留言、推荐图书等功能。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑶“反馈机制”指标。该项指标评价项目是否建立群众需求反馈机制，从书籍种类、阅读环境、配套设施等方面收集读者意见。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆已建立多种群众需求反馈机制，如：制定了《图书馆投诉处理机制》并公示、设置了“读者意见箱”、在微信公众号中设置了“读者留言”功能等。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- 活动开展

“活动开展”基本指标包括“馆际合作”和“举办讲座”两个具体指标。

⑴“馆际合作”指标。该项指标评价是否开展与企业、学校、机关等其他单位图书馆的馆际合作，推动资源有效整合和互联互通；是否实现与市图书馆资源的互联互通。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆与市图书馆实现了文献资源通借通还，目前正在准备与湖北工程职业学院开展一次合作。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑵“举办讲座”指标。该项指标评价公共图书馆是否年举办讲座市级不少于12次、县级不少于6次。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆在2019年11月23日开馆当日举办了“读书的意义与价值”讲座，由湖北师范大学文学院教授石麟讲授《多读书·快乐做人》。鉴于黄石港区图书馆新馆刚开馆，根据其下一年度的工作计划，每年举办讲座次数为：预计每月一次，保证最少每季度一次。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

（四）项目效果

因黄石港区图书馆属人文公益事业对生态效益、经济效益均影响不大，其建设专项资金项目所产生的项目效益主要从社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度来考核。“项目效果”一级指标包括“社会效益”、“可持续影响”和“受益群众满意度”三个二级基本指标。该一级指标标准分为22分，评价得分为19.25分。

- 社会效益

“社会效益”基本指标包括“藏书和服务综合性”一个具体指标。

⑴“藏书和服务综合性”指标。该项指标评价是否保证服务对象从儿童到成人、涉及各行各业，即所有的普通居民可免费获得图书馆提供的多种多样的服务，包括文献外借、阅览服务、参考咨询、文化活动(文献展览、报告会、讲座、电影、音乐会等)以及为老年人、儿童和残疾人提供的专门服务等。该指标标准分6分。

黄石港区图书馆内设报刊阅览、成人图书借阅、少儿报刊阅览、少儿图书借阅、成人电子阅览、参考工具咨询、参考文献查询、多功能阅览区、多媒体阅览室、会议室等，能保证所有的普通居民可免费获得图书馆提供的多种多样的服务。黄石港区图书馆目前藏书近万册，涉及23个书籍大类，书籍种类较为丰富，但书籍数量较少。对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为5分。

2、可持续影响

“可持续影响”基本指标包括“日均接待负荷程度”和“为城市人民群众服务”、两个具体指标。

⑴“日均接待负荷程度”指标。该指标评价项目图书馆是否充分被利用。日均接待量/设计的接待能力。考察是否满负荷运转。该指标标准分3分。

黄石港区图书馆有阅览坐席约120个，其中少儿借阅区设有50个阅览坐席，图书借阅区设有70个阅览坐席，即设计的每日接待量为120人次，从黄石港区图书馆2019年9月试运行至今，日均接待量未达到50%，考虑新馆开馆时间不长，对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

⑵“为城市人民群众服务”指标。该指标实施对照绩效目标评价其可持续影响。该指标标准分5分。

通过图书馆良好的运行，馆藏的不断增加，尽可能满足不同类型读者的需求服务于广大读者，将黄石港区图书馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和黄石港区文化特色的现代化图书馆，充分发挥公共图书馆的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为黄石港区重要的知识信息枢纽、终身学习场所的文化休闲空间。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为5分。

3、受益群众满意度

“受益群众满意度”基本指标包括“黄石市黄石港区2018年图书馆建设项目群众满意度”一个具体指标。

⑴“黄石市黄石港区2018年图书馆建设项目群众满意度”指标。该指标评价群众对黄石港区图书馆建设项项目实施的满意度。该指标标准分8分。

通过对来黄石港区图书馆阅读的读者进行随机的问卷调查，共完成85份问卷，获取他们对交通问题、阅读环境、工作人员的服务态度、查阅书籍的便捷性、书籍种类、电子阅览室、借阅工作、宣传和咨询活动八个方面的意见。经分指标加权综合考评，群众满意度综合得分为90.6分（详见附表2）。群众对项目实施满意度=群众对项目评价分数90.6分÷100分×100%=90.6%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值8分，计算该项指标绩评得分=群众对项目实施满意度90.6%×8分=7.25分。

图1：黄石港区退还建设项目群众满意度调查得分图

图2：黄石港区退还建设项目群众满意度得分比例图

四、绩效评价结论

（一）综合评价结论

通过对项目投入、过程、产出与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

同时，我们注意到项目投入、过程、产出与效果中部分评价指标未达到绩效目标。这部分指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 综合评分结果

根据上述黄石港区图书馆建设专项资金项目绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是88.55分，评价结果为优。详见表2黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目绩效评价评分结果表。

表2 黄石港区2018年图书馆建设专项资金项目绩效评价评分结果表

| 序号 | 评价指标 | 指标权重 | 指标满分 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 14% | 14 | 13 |
| 1.1 | 项目立项 | 6% | 6 | 6 |
| 1.2 | 资金落实 | 8% | 8 | 7 |
| 2 | 项目过程 | 25% | 25 | 22.3 |
| 2.1 | 资金管理 | 13% | 13 | 11.3 |
| 2.2 | 业务管理 | 12% | 12 | 11 |
| 3 | 项目产出 | 39% | 39 | 34 |
| 3.1 | 旧馆改造 | 12% | 12 | 9 |
| 3.2 | 免费开放 | 12% | 12 | 12 |
| 3.3 | 读者服务 | 9% | 9 | 8 |
| 3.4 | 活动开展 | 6% | 6 | 5 |
| 4 | 项目效果 | 22% | 22 | 19.25 |
| 4.1 | 社会效益 | 6% | 6 | 5 |
| 4.2 | 可持续影响 | 8% | 8 | 7 |
| 4.3 | 受益群众满意度 | 8% | 8 | 7.25 |
| 综合得分 | 100% | 100 | 88.55 |

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

黄石港区图书馆充分利用建设专项资金，坚持公共图书馆公益性服务的宗旨，不断改革创新、开拓进取，尽力满足广大读者的需求，各项指标完成情况良好。主要体现在以下几个方面：

1、严格执行《黄石港区委办公室、黄石港区政府办公室关于印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案>的通知》（港办发〔2017〕30号）、《黄石市基本公共文化服务实施标准（2017-2020年）》和《合作共建黄石港区图书馆（黄石市图书馆黄石港分馆）项目协议书》的文件精神，深入实施黄石港区图书馆的基础建设工程，在黄石市图书馆老馆原址进行重新装修改造，改造完成后的馆内外环境全面美化，全馆文化内涵更为丰富。

2、黄石港区图书馆认真执行公共图书馆免费开放工作，免费向社会各层群众开放，包括低收入居民、农民工、老年人、儿童和残疾人等，建立了群众文化需求反馈机制，实现图书馆WIFI全覆盖。

3、黄石港区图书馆全面实施文化信息资源共享工程，对接黄石市公共文化数字资源库，建设数字图书馆，建立微信公众号等网络双向互动功能，开发在线借查阅读书、预约服务、读者留言等服务，为居民提供线上便民服务窗口和平台。

- 存在的问题

本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

1、从采购申请到验收的流程周期较长

如对家具、电脑等项目的采购，在2018年11月申请的采购计划，于2019年5月签订采购合同，2019年6月份完成验收；如对图书项目的采购，在2018年11月申请的采购计划，2019年2月份签订了购书合同，按合同约定对所采购书籍分批进行验收，截至2019年11月10日仅验收了三分之一的书籍。

2、黄石港区图书馆建设专项资金使用率偏低

黄石港区2018年图书馆建设专项资金共拨付200万元，该资金在2018年未使用，年末指标结转至2019年，截至2019年11月10日，共使用了153.8万元。该项目资金在2018年未使用，大部分的经费在2019年年中才开始使用，反映黄石港区图书馆建设工作开展进度相对滞后。

3、藏书的丰富性有待加强

部分读者觉得藏书数量、种类不足，其中育婴、幼儿教育及心理辅导方面书籍较少；部分种类的图书更新速度较慢，图书采购进度和采购面有待进一步扩大。

4、读者服务工作有待完善

成人借阅区域书籍类别标识不够醒目；未设立盲人阅读室、配备盲人设备和盲文读物；部分读者希望能延长开馆时间，增加夜间阅览和借阅服务，方便许多白天无时间来图书馆的读者。

5、宣传力度还不够，图书馆入座率偏低

对黄石港区图书馆装修改造后重新开馆的宣传力度还不够，个别读者还不了解这个惠民工程。从2019年9月开始试运营至今，来新馆阅读的读者人数没有明显的增多，特别是新装修的二楼和三楼的图书阅览室上座率较低。

- 改进建议

1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，加快项目建设进度，使项目资金及时有效的运用到图书馆建设工作中去。

3、加快政府采购业务流程。明确部门、岗位的工作职责和时限要求，减少采购流程中的拖沓延时。进一步优化馆内政府采购业务流程，使政府采购项目实施标准化、简单化、流程化。

4、经常收集读者的荐书意见，及时充分的了解读者不同层次的需求和建议，增加图书的数量和种类，不断丰富馆藏资源，以满足各类读者的阅读需求，使广大读者满意度不断提高。

5、加大对黄石港区图书馆自身及馆外流动服务点的宣传力度，让黄石港区图书馆被更多人所知，提高其利用率，增加社会效益。

六、其他需要说明的事项

关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。